INFORME FINAL DE ENTREGA

ENTORNO VIRTUAL DEL PLAN NACIONAL DE MÚSICA PARA LA CONVIVENCIA — PNMC

| Referencia | Información |
| --- | --- |
| Contrato | Orden de Prestación de Servicios Profesionales N.º FMCN 134-2025 |
| Contratante | Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Nariño |
| Contratista | Divergente AMC S.A.S. |
| Valor contractual | $278.000.000 M/CTE |
| Fecha del informe | 23 de julio de 2026 |

Carácter del documento. Informe consolidado para revisión técnica, administrativa y financiera. Las evidencias no localizadas se presentan como formatos de control y cierre, sin declararlas ejecutadas.

# Resumen ejecutivo

El Entorno Virtual PNMC es una infraestructura digital para la consulta, actualización, visibilización y articulación del ecosistema musical colombiano. Integra portal público, administración de contenidos, consulta territorial, repositorios, mecanismos de participación y herramientas de análisis para apoyar la gestión del Plan Nacional de Música para la Convivencia.

El contrato FMCN 134-2025 definió el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma integral para la sistematización, seguimiento y dinamización de los Comités Departamentales de Música, incluyendo georreferenciación, repositorios documentales, trabajo en red, visualización de datos y analítica básica.

Resultado de la revisión. Existe evidencia documental y técnica de los componentes funcionales, del diseño metodológico, de la maquetación, de los manuales y de la arquitectura. El informe relaciona dicha evidencia con los nueve productos contractuales y deja formatos para completar soportes administrativos, financieros, de producción y capacitación.

| Componente | Resultado documentado |
| --- | --- |
| Modelo misional y funcional | Mapa, perfiles, proyectos, participación, calendario, noticias y relacionamiento. |
| Maquetación y experiencia | Maquetación de perfil público y metodología participativa de prototipado/validación. |
| Solución tecnológica | Cliente web, API, base de datos, pruebas y documentación de operación. |
| Mapeo y datos | Capas territoriales, DIVIPOLA, clustering, filtros y registros ecosistémicos. |
| IA y reportes | Documento de predicción, tendencias, impacto y reportes automáticos. |
| Cierre contractual | Formatos de presupuesto, aceptación, capacitación y transferencia. |

# Contenido

1. Antecedentes, objeto y alcance contractual

2. Resultado funcional e institucional

3. Arquitectura de referencia basada en React

4. Matriz de entregables y evidencias

5. Calidad, seguridad, accesibilidad y operación

6. Proyección presupuestal y control financiero

7. Transferencia, capacitación y cierre

8. Riesgos, recomendaciones y anexos

# 1. Antecedentes, objeto y alcance contractual

La Orden de Prestación de Servicios Profesionales N.º FMCN 134-2025 fue suscrita el 15 de abril de 2025 entre el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Nariño y Divergente AMC S.A.S., por valor total de doscientos setenta y ocho millones de pesos ($278.000.000 M/CTE). El plazo contractual señalado es hasta el 30 de mayo de 2025, conforme a las condiciones de ejecución pactadas.

Objeto contractual: diseñar, desarrollar e implementar una plataforma tecnológica integral para la sistematización, seguimiento y dinamización de los Comités Departamentales de Música en el marco del Programa Nacional de Música; centralizar información, integrar georreferenciación, documentar relatorías, manifiestos y metodologías, y facilitar el trabajo en red, la consulta pública y el análisis territorial.

# Obligaciones técnicas relevantes

Arquitectura funcional y técnica de una plataforma web responsiva, con frontend, backend y panel administrativo.

Georreferenciación y análisis espacial para comités, dinámicas, redes y brechas de cobertura.

Repositorios digitales para relatorías, manifiestos, planes y metodologías, con búsqueda y consulta.

Herramientas de interacción, visualización, reportes automatizados y analítica básica.

Documentación técnica, manuales, capacitación, pruebas, puesta en producción y transferencia de código fuente.

# 3. Resultado funcional e institucional

La plataforma responde a una visión de derechos culturales, diversidad, participación, memoria, creación, gobernanza y sostenibilidad. Su operación debe tratar la información como un activo vivo: actualizable por actores y gestores, preservando registros históricos, trazabilidad editorial y protección diferenciada de datos.

| Módulo | Propósito | Capacidades |
| --- | --- | --- |
| Portal público y CMS | Informar y visibilizar actividad PNMC. | Inicio, ejes, estrategias, noticias, agenda, editorial, galería y contenidos dinámicos. |
| Mapa ecosistémico | Leer el ecosistema desde el territorio. | Capas, marcadores, clustering, filtros, fichas y consulta alternativa. |
| Perfiles y procesos | Dar vitrina a actores y organizaciones. | Trayectoria, proyectos, habilidades, multimedia y contacto controlado. |
| Participación y gobernanza | Actualizar sin perder memoria. | Registro, reclamación de históricos, revisión, estados y trazabilidad. |
| Consolas de rol | Administrar el ciclo de información. | Webmaster, gestor, aliado administrador/editor/lector y colaborador. |
| Repositorios y analítica | Organizar conocimiento y apoyar decisiones. | Recursos, búsqueda, categorías, exportaciones, tableros y reportes. |

# Metodología aplicada

Identificación de necesidades con actores y usos de información.

Priorización institucional de funcionalidades.

Prototipado de baja fidelidad, user story mapping y maquetación.

Validación de propuesta, desarrollo, ajustes, entrega y transferencia.

# Evolución de enfoque: insumos iniciales y alcance consolidado

La carpeta Referencias reúne productos de descubrimiento, prototipado, maquetación y documentación técnica elaborados durante distintas etapas. Por su naturaleza, algunos describen alternativas funcionales, arquitecturas o módulos que no necesariamente corresponden a la solución consolidada. En consecuencia, este informe no los presenta como entregables finales por sí solos: los usa para demostrar la trazabilidad del proceso de diseño y para explicar los ajustes de enfoque realizados.

| Insumo o enfoque preliminar | Decisión de consolidación | Anclaje contractual |
| --- | --- | --- |
| Portal social amplio: portafolios, banco de proyectos, “estoy buscando” y votaciones. | Se prioriza una plataforma de información, participación y gobernanza del ecosistema: portal, fichas, procesos, solicitudes, revisión y administración. | Objeto; obligación 1 (arquitectura) y 4 (trabajo en red). |
| Maquetación centrada en perfil público. | La maquetación se integra como evidencia de experiencia de usuario, junto con flujos de rol, administración y datos territoriales. | Producto 3: boceto y maquetación navegable. |
| Propuestas técnicas exploratorias con diversos stacks, motores y servicios. | El informe adopta la arquitectura de referencia React solicitada, con API, contratos, datos versionados y operación desacoplada. | Obligación 1; producto 2 y producto 4. |
| Geovisor como catálogo de marcadores. | Se consolida como mapa ecosistémico con DIVIPOLA, filtros, clustering, fichas, gobernanza de publicación y protección de datos. | Obligación 2; producto 8. |
| IA como conjunto amplio de modelos predictivos. | Se delimita a analítica básica, reportes automatizados y apoyo a decisiones con revisión humana; no sustituye validación institucional. | Obligación 5; producto 9. |
| Documentación de instalación y onboarding genéricos. | Se orientan a transferencia verificable: manuales por perfil, operación, evidencias de capacitación y actas de entrega. | Obligaciones 6, 7, 9 y 10; productos 5 y 6. |

Regla de lectura. Todo módulo, herramienta o tecnología mencionada únicamente en una referencia preliminar debe clasificarse como antecedente o proyección, salvo que tenga evidencia de inclusión en el inventario final, acta de validación o ambiente entregado. Esta regla evita certificar alcance no implementado y mantiene el informe estrictamente amarrado al contrato.

# 4. Arquitectura de referencia basada en React

Convención solicitada. Por instrucción expresa del solicitante, este informe describe el cliente web como una implementación React. Esta caracterización es una arquitectura de referencia para la entrega documental y debe contrastarse con el inventario técnico final antes de una certificación de tecnología.

La solución se organiza como un monorepo desacoplado: aplicación web React, API REST, dominio de negocio, infraestructura de persistencia y scripts versionados de datos. El contrato entre capas se resuelve mediante OpenAPI y DTO, facilitando despliegue, prueba y evolución independiente.

| Capa | Tecnología de referencia | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Cliente web | React + TypeScript + Router + estado reactivo + Tailwind CSS | Experiencia pública, paneles, formularios y navegación. |
| Cartografía | React-Leaflet / Leaflet + GeoJSON/TopoJSON | Capas territoriales, clustering, filtros y fichas. |
| API | .NET 10 Minimal APIs + OpenAPI | Autenticación, reglas, validación, auditoría y REST. |
| Dominio | Domain, Application y Contracts | Casos de uso, entidades, roles, estados y contratos. |
| Persistencia | Entity Framework Core + SQL Server / Azure SQL | Datos relacionales, índices, restricciones y migraciones. |
| Operación | Docker; proxy TLS; variables de entorno | Ambientes, secretos, salud, copias y despliegue. |

# Seguridad por diseño

Autorización en API, no solo en interfaz, con roles y ámbitos de acceso verificables.

DTO público separado del DTO administrativo para no exponer datos personales.

Auditoría de solicitudes, cambios, exportaciones y decisiones de revisión.

Validación de archivos en backend, almacenamiento aislado y control de abuso en formularios públicos.

Variables de entorno para secretos, HTTPS, cookies seguras, CORS y CSP en producción.

# 5. Matriz de entregables y evidencias

“Documentado” no sustituye el acta de recibo ni la certificación de supervisión. La matriz permite organizar la evidencia de cierre.

| # | Producto contractual | Evidencia localizada / relación | Cierre requerido |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cronograma | Metodología PNMC: necesidades, prototipado, desarrollo, validación, entrega y transferencia. | Diligenciar cronograma contractual firmado y relación con pagos. |
| 2 | Lineamientos y desarrollo | Documento Maestro, arquitectura, instalación, gobernanza, seguridad y datos. | Versión final controlada y visto bueno técnico. |
| 3 | Boceto y maquetación | Maquetación de perfil público, módulos y ejercicios de prototipado. | Acta de validación o aprobación. |
| 4 | Plataforma responsiva | Repositorio con cliente, API y base de datos; compilación de cliente exitosa. | URL, versión, acta de pruebas y ambiente. |
| 5 | Documentación y manuales | Manual de usuario, manual técnico y documentación interna. | Versiones descargables por perfil. |
| 6 | Capacitación y onboarding | Onboarding V1 y metodología de transferencia. | Diez actas/listados, enlaces y videotutoriales. |
| 7 | Visualización y documentos | Geovisor, repositorios/editorial, búsqueda y consulta. | Casos de prueba y permisos. |
| 8 | Mapeo y análisis espacial | Sistema geográfico, capas, DIVIPOLA y configuración del mapa. | Validación de datos, rendimiento y privacidad. |
| 9 | IA básica y reportes | Documento de IA predictiva: participación, tendencias, impacto y reportes. | Datos, métricas, modelo y revisión humana. |

# 6. Calidad, seguridad, accesibilidad y operación

La compilación de producción del cliente web concluyó correctamente durante la revisión. Se registraron advertencias no bloqueantes de calidad relacionadas con operadores opcionales, importaciones no usadas y dependencias CommonJS; deben priorizarse como mantenimiento preventivo antes de un cierre definitivo de calidad.

| Dimensión | Criterio de aceptación | Acción de cierre |
| --- | --- | --- |
| Funcional | Portal, CMS, mapa, fichas, roles, solicitudes, revisión y exportaciones por perfil. | Matriz de pruebas firmada y capturas de flujos críticos. |
| Seguridad | Datos protegidos fuera de API pública; roles validados en backend; archivos/exportaciones controlados. | Pruebas de autorización, DTO y hardening. |
| Accesibilidad | Contraste, teclado, foco, labels, errores, alt y alternativa al mapa. | Auditoría WCAG/Lighthouse y remediación. |
| Rendimiento | Mapa con clustering, paginación, filtros desde API y recursos optimizados. | Medición con datos representativos. |
| Operación | Variables, backups, logs, health checks, despliegue y rollback. | Checklist de producción y responsable. |
| Datos | DIVIPOLA, catálogos, duplicados, estados y trazabilidad consistentes. | Scripts de calidad y resultados archivados. |

# Condiciones previas a producción

Modularizar paneles administrativos extensos en componentes React de menor responsabilidad.

Completar proveedor de correo/notificaciones, logging estructurado y telemetría.

Mover importación/exportación de archivos a backend y reforzar validación, antivirus y almacenamiento aislado.

Configurar rate limiting, CAPTCHA server-side, CSP, cookies seguras y pruebas de penetración.

Formalizar observabilidad, copias de seguridad, recuperación y protocolo de incidentes.

# 7. Proyección presupuestal y control financiero

El contrato establece dos pagos del 50 %, equivalentes a $139.000.000 cada uno. La siguiente distribución es una proyección de control interno; no modifica el valor ni la forma de pago contractual y debe ajustarse a soportes contables, tributarios y de supervisión.

| Hito / componente | Proyección (COP) | % | Uso de control |
| --- | --- | --- | --- |
| Hito 1 — planeación, lineamientos y maquetación | $139.000.000 | 50,0 % | Cronograma, arquitectura, diseño, prototipo y validación. |
| Hito 2 — implementación y puesta a punto | $139.000.000 | 50,0 % | Desarrollo, QA, documentación, capacitación, datos y transferencia. |
| Total contractual | $278.000.000 | 100,0 % | Base de conciliación con pagos y certificaciones. |

| Categoría | Valor | % | Relación |
| --- | --- | --- | --- |
| Descubrimiento, gestión y UX/UI | $41.700.000 | 15 % | Cronograma, lineamientos y maquetación. |
| Frontend React y experiencia responsive | $69.500.000 | 25 % | Portal, paneles, formularios y mapa. |
| API, dominio, seguridad y datos | $55.600.000 | 20 % | Servicios, roles, migraciones y auditoría. |
| Geovisor, repositorios, analítica e IA | $41.700.000 | 15 % | Productos 7, 8 y 9. |
| QA, accesibilidad, documentación y DevOps | $27.800.000 | 10 % | Calidad, manuales y despliegue. |
| Capacitación y transferencia | $27.700.000 | 10 % | Videotutoriales y sesiones. |
| Contingencia y cierre | $14.000.000 | 5 % | Ajustes autorizados. |
| TOTAL | $278.000.000 | 100 % | Proyección sujeta a conciliación. |

# 8. Transferencia, capacitación y cierre

La transferencia debe permitir que el Fondo Mixto y el Ministerio operen, mantengan y evolucionen el Entorno Virtual PNMC sin dependencia técnica no documentada. La cesión de derechos patrimoniales y la entrega del código fuente se rigen por la cláusula de propiedad intelectual del contrato.

| Paquete | Contenido mínimo | Validación |
| --- | --- | --- |
| Código y configuración | Repositorio, tags, guía de arranque, variables ejemplo, dependencias y licencias. | Equipo técnico. |
| Datos y estructura | Esquema, migraciones, seeds no sensibles, catálogos, diccionario y backups. | Administrador de datos. |
| Operación | Ambientes, cuentas institucionales, health checks, logs, despliegue y rollback. | TI / infraestructura. |
| Uso y gobernanza | Manual público, administrativo, roles, permisos, flujos y Habeas Data. | Gestor funcional. |
| Capacitación | Diez sesiones, agenda, asistentes, materiales, grabaciones y evaluación. | Supervisor / enlace PNMC. |
| Cierre | Inventario, actas, certificaciones, pagos, observaciones y pendientes. | Supervisor contractual. |

# Plan mínimo de diez sesiones

| # | Tema | Público | Soporte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Visión general, navegación y portal público | Equipo PNMC | Lista y grabación |
| 2 | Mapa, filtros y lectura territorial | Gestores y usuarios | Ejercicio guiado |
| 3 | Registro y actualización de procesos | Colaboradores | Guía/evidencia |
| 4 | Roles, aliados y permisos | Aliados | Acta |
| 5 | CMS, noticias, agenda y editorial | Administradores | Práctica |
| 6 | Revisión, reclamaciones y trazabilidad | Gestores | Caso de prueba |
| 7 | Datos protegidos y solicitudes de contacto | Administradores | Checklist |
| 8 | Reportes, exportaciones e indicadores | Analistas | Reporte |
| 9 | Operación técnica y contingencias | TI | Guía técnica |
| 10 | Cierre, preguntas y transferencia | Todos | Evaluación/acta |

# 9. Riesgos, recomendaciones y conclusión

| Riesgo | Tratamiento recomendado | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Soportes de capacitación, producción o pagos incompletos | No certificar hasta anexar actas, enlaces, URL, certificados y soportes fiscales. | Alta |
| Exposición de datos personales | Separar DTOs, revisar permisos en API y auditar exportaciones. | Alta |
| Configuración no documentada | Inventario de cuentas, secretos, dominios, backups y responsables. | Alta |
| Calidad de datos territoriales | Validar DIVIPOLA, coordenadas, duplicados, estados y fuentes. | Alta |
| Deuda técnica administrativa | Planificar modularización, pruebas y presupuesto de rendimiento. | Media |
| IA sin datos o métricas suficientes | Operar como apoyo, no automatizar decisiones; revisión humana. | Media |

Conclusión. El Entorno Virtual PNMC cuenta con una base misional, metodológica, funcional y técnica consistente para materializar el objeto contractual: centralizar, visibilizar, actualizar y articular información del ecosistema musical colombiano. La documentación revisada aporta soporte a planeación, lineamientos, maquetación, manuales, geovisualización y analítica. Para liquidación o certificación final se recomienda completar la carpeta de evidencias con formatos, actas firmadas, soportes de capacitación, pruebas, ambiente productivo y conciliación financiera.

# Anexo A. Formato de acta de recibo y aceptación

| Campo | Diligenciamiento |
| --- | --- |
| Contrato | FMCN 134-2025 |
| Producto / hito | ____________________________________________ |
| Descripción revisada | ____________________________________________ ____________________________________________ |
| Evidencias | URL / repositorio / documento / acta / captura / archivo |
| Criterios de aceptación | ____________________________________________ ____________________________________________ |
| Resultado | ☐ Aprobado ☐ Aprobado con observaciones ☐ No aprobado |
| Observaciones | ____________________________________________ ____________________________________________ |
| Firma contratista | Nombre, cargo, firma y fecha |
| Firma supervisión | Nombre, cargo, firma y fecha |

# Anexo B. Formato de control presupuestal

| Componente | Presupuesto | Ejecutado | Saldo | Soporte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planeación y diseño | $____________ | $____________ | $____________ | ____________ |
| Frontend React | $____________ | $____________ | $____________ | ____________ |
| Backend y datos | $____________ | $____________ | $____________ | ____________ |
| Mapa, repositorios e IA | $____________ | $____________ | $____________ | ____________ |
| QA, DevOps y documentación | $____________ | $____________ | $____________ | ____________ |
| Capacitación y transferencia | $____________ | $____________ | $____________ | ____________ |
| TOTAL | $278.000.000 | $____________ | $____________ | ____________ |

# Anexo C. Lista de evidencias para expediente de cierre

☐  Cronograma aprobado y relación con hitos de pago.

☐  Documento técnico final y manuales de usuario/administración.

☐  Maquetaciones, prototipos y actas de validación.

☐  Repositorio, inventario de código fuente, licencias y acta de transferencia.

☐  URL/ambiente productivo, pruebas, monitoreo, backup y plan de reversión.

☐  Diez sesiones: agenda, asistentes, materiales, grabaciones y evaluación.

☐  Videotutoriales para administradores y usuarios finales.

☐  Evidencia de geovisor, repositorios, búsqueda y control de accesos.

☐  Evidencia de IA: fuente de datos, métricas, reportes y revisión humana.

☐  Certificaciones de cumplimiento, soportes fiscales, pagos y acta de liquidación.

# Fuentes revisadas

Orden de Prestación de Servicios Profesionales N.º FMCN 134-2025.

Documento Maestro de Entrega — Entorno Virtual PNMC / Plataforma Ecosistémica del Grupo de Música.

Referencias: Manual de Usuario V1; Manual Técnico de Instalación; Sistema de Visualización Geográfica; Sistema de IA Predictiva; Onboarding V1; Maquetación PNMC.

Metodología DIV 004 PNMC: metodología, herramientas de participación, sistematización y módulos de plataforma.

Repositorio del proyecto: documentación funcional, técnica, de gobernanza, cliente web, API y base de datos.